ДОГОВОР № ____

на создание программной системы FORUM

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Место заключения | г. ____________________ |
| Дата заключения | «__» __________ 2026 г. |
| Срок договора | 6 месяцев с даты начала работ |
| Модель работ | 6 ежемесячных этапов; один этап равен одному календарному месяцу |
| Оплата | ежемесячная оплата за соответствующий принятый этап |
| Техническое задание | Приложение № 1 к договору: technical-assignment-contract-appendix-forum.docx |

Шаблон для согласования. Документ подготовлен как рабочий проект договора. Перед подписанием юристу сторон стоит проверить реквизиты, налоговый режим, порядок передачи прав, размер неустойки, персональные данные и подсудность.

# 1. Стороны и термины

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

Система FORUM означает создаваемую по настоящему договору программную систему для распределения заказов в строительной отрасли, описанную в Техническом задании.

Техническое задание означает Приложение № 1 к настоящему договору, подготовленное на основании требований и спецификаций проекта FORUM. Календарный план и график оплаты означают Приложение № 2 к настоящему договору.

Этап означает один календарный месяц работ по созданию Системы. Всего договор предусматривает шесть последовательных этапов.

# 2. Предмет договора

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика создать MVP программной системы FORUM, выполнить сопутствующие работы по настройке, тестированию и документированию, передать Заказчику результат работ и права на результаты интеллектуальной деятельности в порядке настоящего договора.

Заказчик обязуется предоставить исходные данные, принять надлежаще выполненные этапы работ и оплатить их в порядке, установленном настоящим договором.

Функциональный и технический объем работ определяется Техническим заданием. Если текст договора и Техническое задание различаются, по коммерческим и юридическим условиям применяется договор, а по функциональному составу Системы применяется Техническое задание, если Стороны письменно не согласовали иное.

Настоящий договор является смешанным и включает условия о создании результата работ, оказании сопутствующих услуг и распоряжении исключительными правами на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности.

# 3. Срок договора и этапы

Срок выполнения работ по договору составляет шесть месяцев с даты начала работ. Датой начала работ является дата подписания договора, если Стороны не укажут иную дату: «__» __________ 2026 г.

Работы выполняются шестью ежемесячными этапами. Один этап равен одному календарному месяцу. По окончании каждого месяца Исполнитель передает результат соответствующего этапа, отчет о выполненных работах и акт сдачи-приемки этапа.

Если начало работ приходится не на первое число месяца, первый этап длится один календарный месяц с даты начала работ, а последующие этапы исчисляются последовательными месячными периодами.

| Этап | Период | Содержание этапа | Платеж за этап |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-й месяц | Фундамент приложения: каркас проекта, публичные страницы, базовая дизайн-основа, аккаунты, организации, роли, сессии и приглашения. | __________ руб. |
| 2 | 2-й месяц | Файлы, фоновые задачи, аудит, аккаунты команды платформы, верификация, модерация, справочники и шаблоны предложений. | __________ руб. |
| 3 | 3-й месяц | Контур Заказчика: проекты, объекты, заказы-сметы, импорт Excel, нормализация строк и предложения лотов. | __________ руб. |
| 4 | 4-й месяц | Лоты: жизненный цикл, раскрытие информации, вложения, сопоставление с исполнителями и уведомления. | __________ руб. |
| 5 | 5-й месяц | Предложения, комментарии, сортировка, Excel-экспорт, выбор победителя, раскрытие контактов и пакет сделки. | __________ руб. |
| 6 | 6-й месяц | Отзывы, избранное, черный список, аналитика, поддержка, кабинеты, документация, финальные E2E-проверки и передача MVP. | __________ руб. |

# 4. Цена договора и порядок оплаты

Общая цена договора составляет __________ (____________________) рублей, включая/не включая НДС. Налоговый режим Исполнителя и порядок применения НДС указываются в счете и первичных документах.

Цена договора состоит из шести ежемесячных платежей за этапы. Размер оплаты каждого этапа указан в разделе 3 и Приложении № 2.

Заказчик оплачивает каждый этап ежемесячно после сдачи-приемки соответствующего этапа. Оплата производится в течение 5 банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки этапа либо с даты наступления приемки по пункту 5.5 договора.

Оплата производится безналичным перечислением на расчетный счет Исполнителя. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Если Стороны согласуют аванс, его размер, срок внесения и порядок зачета указываются в дополнительном соглашении или счете. При отсутствии такого соглашения работа оплачивается помесячно за принятые этапы.

# 5. Сдача и приемка этапов

Не позднее последнего рабочего дня соответствующего этапа Исполнитель передает Заказчику результат этапа, отчет о выполненных работах, ссылку на репозиторий или среду демонстрации, а также акт сдачи-приемки этапа.

Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения материалов этапа обязан проверить результат и подписать акт сдачи-приемки либо направить Исполнителю мотивированный отказ с перечнем несоответствий Техническому заданию или согласованному этапу.

Замечания Заказчика должны относиться к объему соответствующего этапа, Техническому заданию, согласованным приемочным критериям или требованиям доступа и безопасности. Пожелания, расширяющие объем MVP, оформляются как изменение договора.

Исполнитель устраняет обоснованные замечания в разумный срок, согласованный Сторонами, после чего повторно передает результат этапа на приемку.

Если Заказчик не подписал акт и не направил мотивированный отказ в срок, указанный в пункте 5.2, результат этапа считается принятым, а Исполнитель вправе оформить односторонний акт. Такой этап подлежит оплате в порядке раздела 4.

Итоговая приемка MVP проводится после завершения шестого этапа и не отменяет приемку ранее принятых ежемесячных этапов.

# 6. Права и обязанности Заказчика

предоставлять Исполнителю исходные данные, бренд-материалы, образцы смет, справочники, тексты правовых документов и доступы, необходимые для выполнения работ;

назначить ответственных представителей для постановки задач, согласования решений, демонстраций и приемки;

проверять результаты этапов в согласованные сроки и направлять мотивированные замечания;

своевременно оплачивать принятые этапы;

не передавать третьим лицам доступы к тестовой среде, репозиторию и материалам Исполнителя без согласования, кроме случаев, необходимых для приемки и юридической проверки договора.

# 7. Права и обязанности Исполнителя

выполнить работы лично или с привлечением специалистов и субподрядчиков под свою ответственность;

создавать Систему в соответствии с Техническим заданием и календарным планом;

вести исходный код, миграции и документацию в согласованном репозитории;

соблюдать серверные правила доступа, ограничения видимости, требования к файлам, скрытию контактов и аудиту;

информировать Заказчика о рисках, блокерах и необходимости исходных данных;

передать Заказчику результаты этапов, документацию и права в порядке настоящего договора;

не включать в Систему компоненты с лицензиями или ограничениями, которые препятствуют коммерческому использованию Системы Заказчиком.

# 8. Исключительные права и результаты интеллектуальной деятельности

Исключительные права на программный код, структуру базы данных, документацию, интерфейсные материалы и иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем специально для Заказчика в рамках оплаченного этапа, переходят к Заказчику в полном объеме с даты оплаты соответствующего этапа, если иное прямо не согласовано Сторонами.

Передача прав по каждому этапу включена в цену соответствующего этапа и не требует отдельного вознаграждения.

Исполнитель гарантирует, что обладает правами, необходимыми для передачи результатов Заказчику, и что трудовые договоры, договоры с авторами, подрядчиками или субподрядчиками позволяют Исполнителю передать Заказчику права в объеме настоящего договора.

Права на ранее созданные Исполнителем библиотеки, шаблоны, инструменты, фреймворки, типовые решения и иные материалы, не созданные специально для Заказчика, не переходят к Заказчику. Если такие материалы включены в Систему, Исполнитель предоставляет Заказчику бессрочное право использования этих материалов в составе Системы в объеме, необходимом для эксплуатации, модификации и развития Системы.

Open-source-компоненты допускаются при условии соблюдения их лицензий и отсутствия ограничений, несовместимых с коммерческим использованием, модификацией и развитием Системы. По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет перечень ключевых open-source-компонентов.

Если программа для ЭВМ или база данных будет зарегистрирована в установленном порядке, Стороны дополнительно совершат действия, необходимые для регистрации перехода исключительного права, если такая регистрация требуется законом.

# 9. Конфиденциальность и данные

Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную в связи с договором, включая исходный код, архитектуру, доступы, коммерческие условия, данные пользователей, тестовые данные и непубличные материалы проекта.

Обязанность конфиденциальности действует в течение срока договора и 3 лет после его прекращения, а в отношении исходного кода, доступов, персональных данных и коммерческой тайны — до момента их законного раскрытия или утраты конфиденциального характера не по вине получившей Стороны.

Если для выполнения работ Исполнитель получает доступ к персональным данным, Стороны до такого доступа согласуют необходимые поручения, меры защиты, состав обрабатываемых данных и требования законодательства о персональных данных.

# 10. Ответственность сторон

За нарушение срока выполнения этапа по вине Исполнителя Заказчик вправе требовать неустойку в размере 0,1% от цены просроченного этапа за каждый день просрочки, но не более 10% цены такого этапа.

За нарушение срока оплаты принятого этапа Исполнитель вправе требовать неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% такой суммы.

Сторона освобождается от ответственности за нарушение, вызванное непредоставлением другой Стороной необходимых исходных данных, доступов, согласований или приемочных решений, если такая зависимость была письменно обозначена.

Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору, если иное не согласовано Сторонами.

Ответственность Исполнителя за косвенные убытки, упущенную выгоду, потерю прибыли, репутационные потери и последствия использования Системы вне согласованного назначения исключается, если иное прямо не предусмотрено императивными нормами закона.

# 11. Изменение объема работ

Любое изменение функциональности, сроков, интеграций, состава этапов, требований к инфраструктуре, приемочных критериев или иных условий, влияющих на трудоемкость работ, оформляется дополнительным соглашением, заявкой на изменение или иным письменным способом, согласованным Сторонами.

Функции из backlog и будущих версий, указанные в Техническом задании, не входят в цену и срок настоящего договора до отдельного письменного согласования.

# 12. Приостановка и расторжение

Исполнитель вправе приостановить выполнение работ при просрочке оплаты принятого этапа более чем на 10 рабочих дней, письменно уведомив Заказчика. Сроки следующих этапов продлеваются на период такой приостановки.

Любая Сторона вправе отказаться от договора при существенном нарушении другой Стороной условий договора, направив письменное уведомление не менее чем за 15 календарных дней и предоставив срок для устранения нарушения, если нарушение устранимо.

При прекращении договора Заказчик оплачивает принятые этапы и фактически выполненные к дате прекращения работы, если они имеют самостоятельную ценность и передаются Заказчику. Права на оплаченные результаты сохраняются за Заказчиком.

# 13. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Сторона не могла разумно предвидеть и предотвратить.

Сторона, для которой возникли такие обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в течение 5 рабочих дней с момента, когда ей стало известно о таких обстоятельствах.

# 14. Уведомления и документооборот

Рабочие уведомления, материалы этапов, замечания и согласования могут направляться по электронной почте, указанной в реквизитах Сторон, либо через согласованный таск-трекер или репозиторий.

Юридически значимые документы подписываются на бумаге, квалифицированной электронной подписью или через согласованный сервис электронного документооборота, если Стороны отдельно согласовали такой способ.

Скан-копии подписанных документов могут использоваться для оперативного обмена до получения оригиналов, если Стороны не возражают против такого порядка.

# 15. Разрешение споров

Все споры и разногласия Стороны стремятся урегулировать путем переговоров. Обязательный претензионный порядок составляет 10 рабочих дней с даты получения письменной претензии.

Если спор не урегулирован в претензионном порядке, он передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика, если Стороны не согласуют иную подсудность.

# 16. Заключительные положения

Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует 6 месяцев, а в части оплаты, передачи прав, конфиденциальности, ответственности и урегулирования споров — до полного исполнения соответствующих обязательств.

Все приложения, дополнительные соглашения, акты, заявки на изменение и согласованные Сторонами письменные документы являются неотъемлемой частью договора.

Недействительность отдельного положения договора не влечет недействительности договора в целом.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны, либо в форме электронного документа, подписанного согласованным способом.

# 17. Приложения

Приложение № 1. Техническое задание на разработку MVP платформы FORUM для распределения заказов в строительной отрасли.

Приложение № 2. Календарный план и график ежемесячной оплаты.

Приложение № 3. Форма акта сдачи-приемки этапа.

# 18. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Полное наименование: ____________________ ОГРН/ОГРНИП: ____________________ ИНН/КПП: ____________________ Адрес: ____________________ Банк: ____________________ р/с: ____________________ к/с: ____________________ БИК: ____________________ Email для уведомлений: ____________________ ________________ /_____________/ | Полное наименование: ____________________ ОГРН/ОГРНИП: ____________________ ИНН/КПП: ____________________ Адрес: ____________________ Банк: ____________________ р/с: ____________________ к/с: ____________________ БИК: ____________________ Email для уведомлений: ____________________ ________________ /_____________/ |

# Приложение № 2. Календарный план и график ежемесячной оплаты

Работы выполняются в течение шести месяцев. Каждый этап длится один календарный месяц. Оплата производится ежемесячно за соответствующий этап после его приемки.

| Месяц | Этап | Основной результат | Сумма оплаты | Основание оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1 | Фундамент приложения, публичная часть, аккаунты, организации, роли. | __________ руб. | Акт этапа 1 |
| 2 | Этап 2 | Файлы, очереди, аудит, верификация, модерация, справочники, шаблоны. | __________ руб. | Акт этапа 2 |
| 3 | Этап 3 | Проекты, объекты, заказы-сметы, импорт Excel, нормализация, предложения лотов. | __________ руб. | Акт этапа 3 |
| 4 | Этап 4 | Жизненный цикл лотов, раскрытие, вложения, сопоставление, уведомления. | __________ руб. | Акт этапа 4 |
| 5 | Этап 5 | Предложения, комментарии, экспорт, выбор победителя, контакты, пакет сделки. | __________ руб. | Акт этапа 5 |
| 6 | Этап 6 | Отзывы, предпочтения, аналитика, поддержка, документация, E2E, передача MVP. | __________ руб. | Акт этапа 6 |

# Приложение № 3. Форма акта сдачи-приемки этапа

АКТ № ____ сдачи-приемки этапа № ____ по договору № ____ от «__» __________ 2026 г.

г. ____________________ «__» __________ 2026 г.

Заказчик ____________________ и Исполнитель ____________________ составили настоящий акт о том, что Исполнитель передал, а Заказчик принял результат этапа № ____ за период с «__» __________ 2026 г. по «__» __________ 2026 г.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Наименование этапа | ____________________________________ |
| Переданные материалы | исходный код / документация / демонстрационная среда / отчет / иное: ____________________ |
| Стоимость этапа | __________ руб. |
| Замечания | отсутствуют / указаны в приложении к акту |
| Дата приемки | «__» __________ 2026 г. |

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Полное наименование: ____________________ ОГРН/ОГРНИП: ____________________ ИНН/КПП: ____________________ Адрес: ____________________ Банк: ____________________ р/с: ____________________ к/с: ____________________ БИК: ____________________ Email для уведомлений: ____________________ ________________ /_____________/ | Полное наименование: ____________________ ОГРН/ОГРНИП: ____________________ ИНН/КПП: ____________________ Адрес: ____________________ Банк: ____________________ р/с: ____________________ к/с: ____________________ БИК: ____________________ Email для уведомлений: ____________________ ________________ /_____________/ |