ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы

Платформа FORUM для распределения заказов в строительной отрасли

Оформлено по структуре ГОСТ 34.602-2020

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Версия документа | 1.0 |
| Дата подготовки | 04.07.2026 |
| Статус | подготовлено на основании согласованных спецификаций и плана реализации |
| Заказчик разработки | подлежит указанию в договорных документах |
| Исполнитель разработки | подлежит указанию в договорных документах |
| Репозиторий проекта | github.com/mcvvvnukova-bit/forum |

Примечание: термин «Заказчик» в продуктовых требованиях обозначает пользовательскую роль платформы. В формальных реквизитах ТЗ термин «заказчик разработки» означает организацию, заказывающую создание системы.

Москва, 2026

## 0.1 Лист изменений

| Версия | Дата | Изменение | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04.07.2026 | Первичная редакция технического задания на MVP платформы. | Согласованные спецификации продукта и план реализации. |

## 0.2 Содержание документа

1 Общие сведения

2 Цели и назначение создания автоматизированной системы

3 Характеристика объектов автоматизации

4 Требования к автоматизированной системе

5 Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

6 Порядок разработки автоматизированной системы

7 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

8 Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

9 Требования к документированию

10 Источники разработки

Приложение А. Трассировка требований MVP

Приложение Б. Матрица доступа и видимости

Приложение В. Границы MVP и бэклог

Приложение Г. Термины и сокращения

# 1 Общие сведения

## 1.1 Полное наименование системы и условное обозначение

Полное наименование системы: автоматизированная система «Платформа FORUM для распределения заказов в строительной отрасли». Условное обозначение: FORUM. Система создается как русскоязычная responsive web-платформа для доверенного распределения строительных заказов, сформированных из смет, между верифицированными исполнителями.

## 1.2 Основание для разработки

Основанием для разработки являются согласованные продуктовые спецификации, доменная модель, архитектурные решения и план реализации, подготовленные в репозитории проекта. Настоящий документ использует структуру ГОСТ 34.602-2020 для технического задания на автоматизированную систему.

Спецификация продукта: docs/superpowers/specs/2026-07-04-construction-order-distribution-platform-design.md.

План реализации: docs/plans/2026-07-04-001-feat-construction-platform-mvp-plan.md.

Доменная модель: CONTEXT.md.

Архитектурные решения ADR: docs/adr/0001-0004.

Бренд-материалы: Brandbook/.

## 1.3 Разработчик, заказчик разработки и пользователи системы

Реквизиты заказчика разработки и исполнителя разработки фиксируются в договорных документах. Основные пользователи автоматизируемой системы в MVP: заказчики строительных работ, исполнители, модераторы и администраторы платформы.

| Группа пользователей | Назначение в системе |
| --- | --- |
| Заказчик | Малая или средняя строительная компания, создающая проекты, объекты, заказы-сметы и лоты, рассматривающая предложения и выбирающая победителей. |
| Исполнитель | Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, проходящее верификацию, просматривающее доступные лоты и отправляющее структурированные предложения. Физические лица работают только с сервисными лотами. |
| Модератор | Сотрудник платформы, проверяющий заказчиков, исполнителей, лоты, отзывы и ответы на отзывы, а также управляющий шаблонами предложений. |
| Администратор платформы | Сотрудник платформы, управляющий пользователями команды платформы, правами, справочниками, системными настройками, аудитом, блокировками и операционной аналитикой. |

## 1.4 Плановые сроки и очередность создания

Календарные сроки разработки подлежат уточнению при запуске проекта. В MVP разработка выполняется этапами: фундамент платформы, контур заказчика, контур исполнителя, доверие/аналитика/полировка. Количественные бизнес-цели для MVP не задаются; приемка выполняется по полноте рабочих сценариев и соответствию требованиям настоящего ТЗ.

## 1.5 Границы MVP

MVP не является публичной доской объявлений, системой электронного документооборота, договорной платформой, платежной системой или публичным каталогом исполнителей. Система доводит процесс до выбора одного или нескольких победителей, раскрытия контактов по правилам и формирования пакета сделки для дальнейшего продолжения вне платформы.

В MVP отсутствуют ЭДО, заключение договоров, закрывающие документы, платежи, комиссии и подписки.

В MVP отсутствуют публичные каталоги лотов и исполнителей, мобильные приложения, мультиязычность и внутренний центр уведомлений.

В MVP нет черновиков предложений, редактирования или отзыва предложения, повторной отправки предложения и умного ранжирования предложений.

# 2 Цели и назначение создания автоматизированной системы

## 2.1 Цели создания системы

Цель создания системы — автоматизировать доверенное распределение потребностей строительной сметы на модерируемые лоты, доступные только подходящим верифицированным исполнителям, и обеспечить сбор структурированных предложений с контролем приватности, истории действий и прозрачной приемкой результата.

Сократить ручную работу заказчика при разборе Excel-сметы на материалы, услуги и аренду техники.

Повысить качество лотов за счет платформенного минимума раскрытия информации и предварительной модерации.

Ограничить доступ исполнителей только лотами, соответствующими их профилю, региону, правовому статусу и документам.

Собрать предложения в структурированном виде по категориям лотов, чтобы заказчик мог сравнивать их и выбирать победителей.

Сохранить приватность участников: контакты скрываются до выбора победителя и раскрываются только по утвержденным правилам.

Сформировать основу доверия: ручная верификация, аудит, отзывы после состоявшейся сделки, избранное и черный список.

## 2.2 Назначение системы

Система предназначена для малых и средних строительных компаний в России, выполняющих государственные подряды и подряды крупных организаций, таких как РЖД, Газпром, Лукойл и аналогичные корпоративные заказчики. Платформа помогает таким компаниям распределять части работ, закупки материалов и аренду техники между внешними исполнителями.

Для исполнителей система служит закрытым каналом доступа к релевантным строительным лотам после верификации. Для команды платформы система служит рабочим местом модерации, управления справочниками, шаблонами предложений, аудитом и операционной аналитикой.

# 3 Характеристика объектов автоматизации

## 3.1 Автоматизируемые процессы

| Процесс | Описание |
| --- | --- |
| Создание структуры работ | Заказчик создает проект, внутри проекта — объекты строительства, внутри объекта — заказы-сметы. |
| Импорт и нормализация сметы | Excel-смета сохраняется как исходный файл и разбирается на нормализованные строки: материалы, услуги, аренда техники. |
| Формирование лотов | Платформа предлагает разбиение заказа на небольшие лоты, заказчик редактирует их и выбирает возможность частичного исполнения. |
| Модерация и публикация | Модератор проверяет лот до публикации; после публикации лот доступен только подходящим исполнителям. |
| Сбор предложений | Исполнитель отправляет одно финальное структурированное предложение по шаблону категории и может задавать вопросы через комментарии. |
| Выбор победителей | Заказчик выбирает одного или нескольких победителей; сбор предложений закрывается, контакты раскрываются по правилам. |
| Репутация и аналитика | После состоявшейся сделки заказчик оставляет модерируемый отзыв; кабинеты показывают операционную аналитику. |

## 3.2 Условия эксплуатации и ограничения предметной области

Система работает в российском строительном B2B-контексте и использует русский язык интерфейса и документов MVP.

Пользователи могут представлять юридические лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц; физические лица могут брать только сервисные лоты.

Участники проходят ручную верификацию до доступа к ключевой функциональности. Самостоятельный немодерируемый доступ к лотам не допускается.

Лоты и профили имеют ограниченную видимость. Исполнитель видит только опубликованные лоты, которые соответствуют его профилю, и только информацию, включенную в лот.

Договоры, ЭДО, закрывающие документы и платежи выполняются вне MVP.

## 3.3 Основные информационные объекты

| Объект | Содержание |
| --- | --- |
| Project | Проект заказчика, содержащий один или несколько строительных объектов и необязательные ссылки на первичные договоры. |
| Construction Object | Строительный объект, участок, площадка, здание или иная локация внутри проекта. |
| Construction Order | Заказ-смета по объекту, включающий материалы, услуги и аренду техники. |
| Imported Estimate | Исходная Excel-смета с сохранением файла и исходной структуры. |
| Estimate Line | Строка сметы, описывающая потребность, количество, сроки, место и требования. |
| Lot | Публикуемый пакет строк сметы, на который исполнители могут подать целевые предложения. |
| Offer | Финальное структурированное предложение исполнителя на лот. |
| Deal Package | Пакет информации после выбора победителя: предложения, условия, документы, контакты и история коммуникации. |

# 4 Требования к автоматизированной системе

## 4.1 Требования к структуре системы

Система должна быть реализована как единое веб-приложение с хорошо разделенными доменными модулями. Для MVP не требуется микросервисная архитектура, так как она усложнит эксплуатацию без продуктовой необходимости.

| Подсистема | Назначение |
| --- | --- |
| Аккаунты и организации | Регистрация, вход, email-подтверждение, восстановление пароля, роли, приглашения, деактивация пользователей. |
| Верификация и модерация | Проверка заказчиков, исполнителей, лотов, отзывов, ответов на отзывы и заявок на смену администратора организации. |
| Проекты и сметы | Проекты, объекты, заказы-сметы, импорт Excel, нормализация строк, неоднозначные строки. |
| Лоты и сопоставление | Жизненный цикл лотов, минимум раскрытия, публикация, видимость подходящим исполнителям, черный список. |
| Предложения и комментарии | Категорийные шаблоны, одно финальное предложение, вложения, вопросы и ответы по лоту, экспорт в Excel. |
| Выбор победителя | Один или несколько победителей, частичное исполнение, раскрытие контактов и пакет сделки. |
| Отзывы и предпочтения | Отзывы 1-10 после состоявшейся сделки, модерация, ответ исполнителя, избранное и черный список. |
| Уведомления | Email, Telegram и MAX через пользовательские настройки каналов; без внутреннего центра уведомлений в MVP. |
| Аналитика, поддержка и аудит | Операционные метрики по ролям, поддержка через форму, журнал ключевых действий. |

## 4.2 Требования к функциональности системы

### 4.2.1 Регистрация, роли и организации

Система должна поддерживать раздельную регистрацию заказчика и исполнителя. Одна учетная запись организации не должна одновременно выступать заказчиком и исполнителем.

Система должна требовать подтверждения email до завершения доступа к рабочим сценариям.

Система должна поддерживать восстановление пароля через подтвержденный email.

У заказчика должна быть роль «Заказчик» и отдельная роль «Администратор организации». У исполнителей-юрлиц и ИП должна быть роль «Исполнитель» и отдельная роль «Администратор организации». У исполнителей-физлиц роль администратора организации не создается.

Администратор организации должен приглашать и деактивировать пользователей своей организации. Смена администратора организации должна происходить через заявку модератору.

### 4.2.2 Верификация и модерация

После регистрации заказчики и исполнители должны проходить ручную верификацию модератором. До верификации доступ к ключевым рабочим сценариям запрещается.

Модератор должен проверять лоты перед публикацией на портале.

Модератор должен проверять отзывы и ответы на отзывы перед публикацией.

Отклонение верификации, лота или отзыва должно содержать причину из справочника и комментарий модератора.

Модератор должен управлять шаблонами структурированных предложений по категориям лотов.

### 4.2.3 Проекты, объекты, заказы и сметы

Заказчик должен создавать проекты, внутри проектов — строительные объекты, внутри объектов — заказы-сметы.

Заказ должен поддерживать потребности в товарах, услугах и аренде техники.

Система должна импортировать Excel-сметы, сохранять исходный файл и исходные привязки строк.

Система должна нормализовать строки сметы по типу потребности, категории, единицам, количеству, срокам, региону или объекту, требованиям и документам.

Неоднозначные строки должны требовать уточнения заказчиком или модератором и не должны включаться в лоты до уточнения.

Система должна предлагать разбиение заказа на лоты, а заказчик должен иметь возможность редактировать, утверждать или отклонять предложенные лоты.

### 4.2.4 Лоты, раскрытие информации и видимость

Лот должен быть меньшим пакетом строк сметы, на который исполнитель может подать точечное предложение.

Заказчик должен выбирать при размещении лота, допускается ли частичное исполнение.

Система должна задавать обязательный минимум раскрытия информации в лоте. Заказчик не должен иметь возможности удалить данные, без которых исполнитель не сможет подготовить предложение.

Исполнители должны видеть только опубликованные лоты, соответствующие их профилю, категории, региону или радиусу работы, правовому статусу, документам и доступности по срокам.

Исполнители должны видеть только информацию, доступную в самом лоте; проект, объект, заказ, профиль заказчика и дополнительные сведения скрываются, если они не включены в лот.

Если исполнитель находится в черном списке заказчика, будущие лоты этого заказчика не должны быть видны исполнителю и уведомления по ним не должны отправляться.

### 4.2.5 Предложения и комментарии

Исполнитель должен отправлять на лот только одно финальное структурированное предложение по шаблону категории.

В MVP не допускаются черновики, редактирование после отправки, отзыв предложения и повторная отправка предложения.

Предложения должны сортироваться по дате поступления: по умолчанию новые сверху, с возможностью изменить порядок сортировки в интерфейсе.

Заказчик должен иметь возможность экспортировать предложения по лоту в Excel.

Коммуникация до выбора победителя должна идти через комментарии к лоту. Заказчик видит все комментарии и ответы, исполнитель — только свои вопросы и ответы заказчика на свои вопросы.

Заказчик должен иметь возможность опубликовать общее уточнение по лоту для всех исполнителей, которым виден лот.

### 4.2.6 Выбор победителя, контакты и пакет сделки

Заказчик должен выбирать одного или нескольких победителей по лоту.

Частичное исполнение должно поддерживаться только если заказчик разрешил его при размещении лота.

Выбор победителя должен закрывать сбор предложений, в том числе если выбор сделан до дедлайна.

Контакты исполнителей должны быть скрыты до выбора победителя. После выбора победителя только заказчику должны открываться контакты всех исполнителей, которые откликнулись на соответствующий лот.

Исполнители не должны видеть контакты друг друга.

Исполнитель должен видеть профиль и контакты заказчика только если его выбрали исполнителем. Если победителей несколько, контакты заказчика открываются всем выбранным исполнителям.

Система должна формировать пакет сделки без договоров, ЭДО, закрывающих документов и платежей.

### 4.2.7 Отзывы, избранное и черный список

Отзывы и рейтинги должны быть доступны только если победитель выбран и заказчик отметил, что сделка состоялась.

Оценка должна задаваться по шкале от 1 до 10 и сопровождаться коротким текстом.

Отзыв и один ответ исполнителя должны публиковаться только после модерации.

Заказчик должен добавлять исполнителя в избранное после того, как исполнитель стал видим через предложение или выбор победителя. Избранное дает визуальную метку, но не дает приоритетного уведомления.

Заказчик должен добавлять исполнителя в черный список после видимого взаимодействия. Черный список запрещает будущую видимость лотов этого заказчика, но сохраняет историю старых действий.

### 4.2.8 Уведомления

Уведомления должны отправляться только через внешние каналы: email, Telegram и MAX.

Пользователь должен сам выбирать каналы из доступных на платформе.

В MVP не должен создаваться внутренний центр уведомлений.

Исполнитель должен получать уведомления только о лотах, которые стали видимыми для него через сопоставление с профилем.

Заказчик должен получать уведомления о событиях своего процесса: модерация лота, новое предложение, комментарий, дедлайн, выбор победителя, пакет сделки, модерация отзыва.

### 4.2.9 Аналитика и поддержка

В кабинете заказчика должна быть аналитика по лотам: количество предложений, статус лота, время до дедлайна, выбран ли победитель.

В кабинете исполнителя должна быть аналитика по предложениям: дата подачи, статус связанного лота, выбран или не выбран исполнитель.

В кабинетах модератора и администратора должны быть очереди и метрики: верификации, модерации, опубликованные и открытые лоты, предложения, лоты без предложений, зарегистрированные заказчики и исполнители, исполнители по категориям работ, среднее время модерации.

Система должна содержать простую форму обращения в поддержку с отправкой сообщения на email поддержки и записью события в аудит.

## 4.3 Требования к данным и информационному обеспечению

Основным источником истины по операционным данным должна быть реляционная база данных PostgreSQL.

История миграций схемы должна храниться в репозитории; для реализации планируется Prisma Migrate.

Файлы и вложения должны храниться во внешнем S3-совместимом объектном хранилище, а в базе данных должны храниться метаданные, права доступа и ссылки на объект.

Система должна вести аудит ключевых действий: верификация, модерация, публикация и отклонение лотов, изменение лотов, отправка предложений, выбор победителя, раскрытие контактов, подтверждение сделки, отзывы, ответы, ограничения участников и деактивация пользователей.

Справочники должны включать категории лотов, типы работ, материалов и техники, регионы или зоны обслуживания, единицы измерения, требования к документам, шаблоны предложений, причины отклонения и причины ограничений участников.

## 4.4 Требования к программному и техническому обеспечению

Рекомендуемая реализация MVP — TypeScript-модульный монолит на Next.js App Router с PostgreSQL, Prisma, S3-совместимым хранилищем вложений, Redis и BullMQ для фоновых задач. Окончательные поставщики инфраструктуры, email, Telegram, MAX и объектного хранилища уточняются на этапе внедрения.

| Компонент | Требование |
| --- | --- |
| Веб-приложение | Responsive web-интерфейс на русском языке, серверные маршруты и действия, разграничение поверхностей для публичной части, заказчика, исполнителя, модератора и администратора. |
| База данных | PostgreSQL с версионированными миграциями схемы. |
| Фоновые задачи | Redis/BullMQ или совместимый механизм очередей для импорта смет, уведомлений, экспортов и повторов при ошибках. |
| Файлы | S3-совместимое хранилище с проверкой типов, размеров, ключей хранения и прав доступа. |
| Тестирование | Unit, integration и E2E-тесты; плановые инструменты — Vitest и Playwright. |

## 4.5 Требования к защите информации и доступу

Права доступа должны проверяться на серверной стороне во всех маршрутах, серверных действиях, API, экспортах, скачивании файлов и фоновых задачах.

Система должна разделять данные организаций и не допускать чтение или изменение данных другой организации через подмену идентификаторов.

Пароли должны храниться только в виде безопасных хешей с современными параметрами, соответствующими актуальным рекомендациям OWASP.

Сессии должны быть серверными или эквивалентно защищенными, с безопасными cookie и проверкой роли/организации на каждом защищенном действии.

Файлы должны проверяться по расширению, фактическому типу, размеру и правам доступа; имена хранения должны генерироваться системой, а не приниматься от клиента.

Допустимые типы вложений MVP: PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG. Архивы и исполняемые файлы запрещены. Лимит: 25 МБ на файл и 200 МБ суммарно на лот или предложение.

Вложения не должны использоваться для обхода скрытия контактов до выбора победителя; модерация и правила доступа должны учитывать этот риск.

Требования к обработке персональных данных, пользовательское соглашение и политика конфиденциальности должны быть утверждены владельцем продукта до промышленной эксплуатации.

## 4.6 Требования к надежности, сохранности данных и эксплуатации

Критические операции изменения состояния — публикация лота, отправка предложения, выбор победителя, раскрытие контактов, подтверждение сделки и отзыв — должны выполняться транзакционно или с контролируемым восстановлением состояния.

Фоновые задачи должны сохранять статус выполнения, ошибку и историю повторов, не блокируя пользовательское действие при временной ошибке внешнего канала.

Система должна сохранять историю действий после деактивации пользователя или помещения исполнителя в черный список.

Резервное копирование базы данных и объектного хранилища должно быть определено в эксплуатационной документации до промышленного запуска.

Количественные SLA и нагрузочные нормативы для MVP не задаются в настоящем ТЗ и должны быть уточнены после опытной эксплуатации и появления данных о нагрузке.

## 4.7 Требования к интерфейсу и эргономике

Интерфейс MVP должен быть русскоязычным и адаптивным для настольных и мобильных браузеров без разработки нативных iOS/Android-приложений.

Публичная часть должна включать главную страницу, раздельную регистрацию заказчика и исполнителя, вход, восстановление пароля, подтверждение email, пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и контакты.

Публичных каталогов лотов и исполнителей быть не должно.

Кабинеты должны быть разделены по ролям и содержать упомянутые в спецификации разделы аналитики.

Сообщения ошибок, статусы, причины отклонения и рабочие сценарии должны быть понятны пользователям без технических терминов разработки.

# 5 Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Работы по созданию MVP выполняются поэтапно. Каждая стадия должна завершаться проверяемым результатом, тестами и обновлением документации при необходимости.

| Этап | Наименование | Содержание работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент платформы | Каркас приложения, дизайн-система, локальная инфраструктура, тестовый контур, аккаунты, организации, роли, файлы, очереди, аудит, аккаунты команды платформы. |
| 2 | Контур заказчика | Проекты, объекты, заказы-сметы, импорт Excel, нормализация строк, неоднозначные строки, предложения лотов, модерация и публикация лотов. |
| 3 | Контур исполнителя | Видимые лоты, сопоставление с профилем, уведомления, комментарии, структурированные предложения, экспорт, выбор победителя, контакты, пакет сделки. |
| 4 | Доверие, аналитика и полировка | Отзывы, избранное, черный список, кабинеты, аналитика, поддержка, финальные E2E-сценарии, эксплуатационная документация. |

## 5.1 Единицы реализации

| № | Единица реализации | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент приложения и дизайн-система | Каркас Next.js, конфигурация, бренд-основа, публичные страницы, тестовые инструменты. |
| 2 | Аккаунты, организации, роли, сессии и приглашения | Регистрация, email, пароль, роли, организации, приглашения, деактивация, серверные политики доступа. |
| 3 | Файловое хранилище, фоновые задачи, аудит и аккаунты команды платформы | Файлы, очереди, аудит, модераторы и администраторы платформы. |
| 4 | Верификация, модерация, справочники и шаблоны предложений | Верификация, модерация, справочники, причины отклонения, шаблоны предложений. |
| 5 | Проекты, объекты, заказы, импорт Excel, нормализация и предложения лотов | Иерархия заказчика, импорт и нормализация сметы, предложения лотов. |
| 6 | Жизненный цикл лотов, раскрытие информации, вложения, сопоставление и уведомления | Жизненный цикл лотов, минимум раскрытия, сопоставление, уведомления. |
| 7 | Структурированные предложения, комментарии, сортировка, экспорт и ограничения предложений | Предложения, комментарии, сортировка, Excel-экспорт, ограничения MVP. |
| 8 | Выбор победителя, раскрытие контактов, пакет сделки и уведомления | Выбор победителей, частичное исполнение, раскрытие контактов, пакет сделки. |
| 9 | Отзывы, избранные исполнители, черный список и репутационная поверхность | Отзывы, ответы, избранное, черный список, поверхность репутации. |
| 10 | Аналитика, поддержка, кабинеты и сквозная проверка сценариев | Операционная аналитика, поддержка, кабинеты, сквозные E2E-проверки. |

# 6 Порядок разработки автоматизированной системы

Разработка должна выполняться итерационно с сохранением трассировки требований. Перед началом каждой единицы реализации уточняется набор пользовательских сценариев, тестов и данных, после завершения выполняется демонстрация и фиксация замечаний.

Проектирование и разработка ведутся в одном репозитории с версионированием кода, миграций базы данных, документации и бренд-материалов.

Каждая функциональная область должна иметь серверные проверки доступа и тесты на прямой обход UI через подмену идентификаторов.

Изменения доменной терминологии должны отражаться в CONTEXT.md и связанных документах.

Решения, меняющие границы MVP или архитектуру, должны фиксироваться ADR или обновлением плана.

Перед приемкой этапа должны выполняться unit, integration и релевантные E2E-тесты, а также ручная демонстрация основных сценариев.

## 6.1 Рекомендуемая последовательность разработки

- Поднять каркас приложения, инфраструктуру разработки, тесты и публичную поверхность.

- Реализовать аккаунты, организации, роли и серверную авторизацию.

- Добавить файлы, фоновые задачи, аудит и аккаунты команды платформы.

- Реализовать верификацию, модерацию, справочники и шаблоны предложений.

- Реализовать контур заказчика: проекты, объекты, заказы, импорт смет и предложения лотов.

- Реализовать лоты, публикацию, сопоставление, видимость исполнителей и уведомления.

- Реализовать предложения, комментарии, сортировку и экспорт.

- Реализовать выбор победителя, раскрытие контактов и пакет сделки.

- Реализовать отзывы, избранное и черный список.

- Завершить аналитику, поддержку, кабинеты, документацию и сквозное тестирование.

# 7 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

## 7.1 Виды контроля

| Вид контроля | Что проверяется |
| --- | --- |
| Unit-тесты | Доменная логика, статусы, роли, пароли, файлы, сопоставление, ограничения предложений, отзывы, аналитические расчеты. |
| Integration-тесты | Регистрация, верификация, импорт сметы, модерация лотов, публикация, видимость, предложения, комментарии, выбор победителя, раскрытие контактов. |
| E2E-тесты | Сквозные пользовательские сценарии заказчика, исполнителя, модератора и администратора в браузере. |
| Ручная приемка | Соответствие интерфейса рабочим сценариям, корректность русских текстов, понятность статусов, полнота кабинетных разделов. |
| Проверка безопасности | Доступ по ролям и организациям, прямые URL, подмена идентификаторов, права на файлы, скрытие контактов, аудит чувствительных действий. |

## 7.2 Ключевые приемочные сценарии MVP

- Заказчик регистрируется, подтверждает email, проходит модерацию и получает доступ к кабинету.

- Исполнитель регистрируется, заполняет профиль предложений, проходит модерацию и видит только подходящие лоты.

- Заказчик создает проект, объект и заказ-смету, импортирует Excel-файл, видит исходные и нормализованные строки.

- Неоднозначная строка не попадает в лот до уточнения.

- Заказчик формирует лот, не может удалить обязательные поля раскрытия, отправляет лот на модерацию, модератор публикует его.

- Подходящий исполнитель получает уведомление через выбранный внешний канал и отправляет одно структурированное предложение.

- Заказчик видит предложения, комментарии и экспортирует предложения в Excel; исполнитель не видит вопросы других исполнителей.

- Заказчик выбирает одного или нескольких победителей; сбор предложений закрывается, контакты раскрываются только по правилам.

- После подтверждения состоявшейся сделки заказчик оставляет отзыв 1-10, отзыв проходит модерацию, исполнитель может оставить один модерируемый ответ.

- Кабинеты заказчика, исполнителя, модератора и администратора показывают согласованную операционную аналитику.

## 7.3 Критерии приемки

Функциональность MVP реализована в объеме раздела 4 и Приложения А настоящего ТЗ.

Система не включает функции, явно вынесенные за границы MVP, если они не согласованы отдельным изменением ТЗ.

Тесты ключевых сценариев проходят в локальном или тестовом окружении, а дефекты блокирующего уровня устранены.

Правила видимости лотов, профилей и контактов подтверждены тестами и ручной проверкой.

Документация из раздела 9 подготовлена в объеме, достаточном для тестовой эксплуатации MVP.

# 8 Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Перед вводом системы в тестовую или промышленную эксплуатацию должны быть выполнены организационные, технические и информационные мероприятия.

| Направление | Мероприятия |
| --- | --- |
| Инфраструктура | Подготовить окружение приложения, PostgreSQL, Redis, объектное хранилище, домен, TLS, резервное копирование и секреты. |
| Каналы уведомлений | Настроить email-провайдера, Telegram-бота и доступный способ отправки уведомлений через MAX. |
| Справочники | Загрузить категории, типы работ, материалов и техники, регионы, единицы измерения, документы, причины отклонения, шаблоны предложений. |
| Команда платформы | Создать учетные записи администратора и модераторов, назначить права и регламентировать очереди модерации. |
| Правовые документы | Утвердить пользовательское соглашение, политику конфиденциальности, согласия на обработку данных и правила использования платформы. |
| Тестовые данные | Подготовить образцы Excel-смет, тестовых заказчиков, исполнителей, предложений и лотов для приемки. |
| Поддержка | Настроить email поддержки и регламент обработки обращений MVP. |

# 9 Требования к документированию

Комплект документации MVP должен быть достаточным для сопровождения, тестовой эксплуатации и дальнейшего развития системы.

README проекта с инструкциями локального запуска, переменными окружения и зависимостями.

Описание архитектуры и модулей, включая границы доменных подсистем.

Документация схемы базы данных и миграций.

Инструкция администратора платформы по пользователям команды, справочникам, шаблонам, аудитам и блокировкам.

Инструкция модератора по верификации, модерации лотов, отзывов и ответов.

Краткие пользовательские инструкции для заказчика и исполнителя.

Описание фоновых задач, очередей, уведомлений, файлового хранилища и резервного копирования.

Тестовая документация: набор приемочных сценариев, результаты тестов и протокол приемки MVP.

Актуализированные CONTEXT.md, ADR и backlog при изменении доменной модели или границ MVP.

# 10 Источники разработки

При подготовке настоящего ТЗ использованы следующие источники. Локальные документы находятся в репозитории проекта.

| Источник | Использование |
| --- | --- |
| ГОСТ 34.602-2020 | Техническое задание на создание автоматизированной системы; структура и состав разделов ТЗ. |
| ГОСТ 34.602-89 | Предыдущая редакция, замененная актуальной редакцией ГОСТ 34.602-2020. |
| CONTEXT.md | Доменная модель и согласованная терминология платформы. |
| Product spec | docs/superpowers/specs/2026-07-04-construction-order-distribution-platform-design.md. |
| Implementation plan | docs/plans/2026-07-04-001-feat-construction-platform-mvp-plan.md. |
| ADRs | docs/adr/0001-0004: модерация, границы сделки, раскрытие лота, форма платформы. |
| Backlog | docs/backlog.md: top backlog и будущие версии. |
| Brandbook | Brandbook/: логотипы и визуальная идентичность FORUM. |
| Next.js, Prisma, OWASP, BullMQ, Playwright, Vitest | Технические источники, использованные при формировании плана реализации. |

Ссылки на внешние источники:

ГОСТ 34.602-2020, состав и содержание — https://tdocs.su/61302

ГОСТ 34.602-2020, карточка стандарта/текст — https://files.stroyinf.ru/Index/76/76009.htm

Next.js App Router — https://nextjs.org/docs/app

Prisma Migrate — https://www.prisma.io/docs/orm/prisma-migrate

OWASP Password Storage Cheat Sheet — https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

OWASP File Upload Cheat Sheet — https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html

BullMQ documentation — https://docs.bullmq.io/

Playwright — https://playwright.dev/

Vitest — https://vitest.dev/

# Приложение А Трассировка требований MVP

| ID | Требование | Этап | Приемочная проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Регистрация, email, пароль, организации, администраторы, приглашения, деактивация. | Ед. 1-2 | Сценарии регистрации и приглашений проходят; неавторизованный доступ запрещен. |
| R2 | Ручная верификация заказчиков и исполнителей. | Ед. 2, 4 | Без модерации участник не получает доступ к рабочим сценариям. |
| R3 | Проекты, объекты, заказы, импорт Excel, исходная смета, нормализация, неоднозначные строки, предложения лотов. | Ед. 5 | Заказчик импортирует смету и получает редактируемые предложения лотов без неоднозначных строк. |
| R4 | Жизненный цикл лота, минимум раскрытия, модерация, публикация, отклонение, дедлайны, повторная доработка. | Ед. 6 | Лот проходит модерацию; обязательные поля нельзя удалить. |
| R5 | Видимость только подходящим исполнителям по сопоставлению и черному списку. | Ед. 6 | Исполнитель не видит лот при несоответствии профиля или блокировке. |
| R6 | Одно финальное структурированное предложение, шаблоны по категориям, вложения, сортировка по дате, экспорт. | Ед. 7 | Повторное предложение и редактирование запрещены; экспорт формируется. |
| R7 | Комментарии к лоту, приватность вопросов исполнителя, общие уточнения заказчика. | Ед. 7 | Исполнитель видит только свои вопросы и ответы заказчика. |
| R8 | Выбор одного или нескольких победителей, частичное исполнение, контакты, пакет сделки. | Ед. 8 | После выбора контакты раскрываются по правилам, сбор предложений закрывается. |
| R9 | Отзывы после состоявшейся сделки, оценка 1-10, модерация, один ответ исполнителя. | Ед. 9 | Нельзя оставить отзыв без выбранного исполнителя и подтвержденной сделки. |
| R10 | Избранные и черный список; избранное — только визуальная метка. | Ед. 9 | Избранный не получает приоритетных уведомлений; заблокированный не видит будущие лоты. |
| R11 | Email, Telegram, MAX; пользовательский выбор каналов; нет внутреннего центра уведомлений. | Ед. 3, 6, 8 | Уведомления уходят только во внешние выбранные каналы. |
| R12 | Операционная аналитика заказчика, исполнителя, модератора и администратора; экспорт предложений. | Ед. 7, 10 | Кабинеты показывают метрики в границах роли и организации. |
| R13 | Справочники, шаблоны, аудит, поддержка, публичные страницы, русский responsive web, отсутствие публичных каталогов. | Ед. 1-10 | Публичная часть и кабинеты соответствуют списку разделов MVP. |

# Приложение Б Матрица доступа и видимости

| Объект | Заказчик | Исполнитель | Модератор/администратор |
| --- | --- | --- | --- |
| Публичные страницы | Доступны | Доступны | Доступны |
| Проекты, объекты, заказы | Только своя организация | Нет доступа | Контекст модерации/аудита |
| Черновик лота до публикации | Только своя организация | Нет доступа | После отправки на модерацию |
| Опубликованный лот | Свой лот | Только если видим через сопоставление | Доступ для модерации/аудита |
| Предложение исполнителя | Только предложения по своим лотам | Только собственное предложение | Контекст модерации/аудита |
| Комментарии по лоту | Все комментарии по своему лоту | Только собственная ветка и ответы заказчика | Контекст модерации/аудита |
| Контакты исполнителя | После выбора победителя видны контакты всех откликнувшихся | Нет доступа к контактам других исполнителей | Только аудит/поддержка |
| Контакты заказчика | Своя организация | Только выбранный исполнитель | Только аудит/поддержка |
| Профиль исполнителя | После предложения, до выбора — без контактов | Свой профиль | Контекст модерации/аудита |
| Профиль заказчика | Свой профиль | Только если выбран победителем | Контекст модерации/аудита |

# Приложение В Границы MVP и бэклог

## В.1 Не входит в MVP

Электронный документооборот, договоры, спецификации, закрывающие документы и платежи.

Комиссии, подписки, transaction fee и иная монетизация.

Публичные каталоги лотов и исполнителей.

Интеграции с 1С, CRM, государственными закупочными площадками и внешними юридическими сервисами.

Нативные мобильные приложения, мультиязычность, 2FA и внутренний центр уведомлений.

Черновики, редактирование, отзыв и повторная отправка предложений.

Умное ранжирование предложений по цене, срокам, документам и рейтингу.

## В.2 Top backlog

Базовая проверка по ИНН с внешним источником данных для предзаполнения или проверки реквизитов.

Проверка телефона после MVP.

Полноценный helpdesk со статусами, назначениями, ответами и историей обращений.

## В.3 Будущие версии

ЭДО, договоры, спецификации, закрывающие документы и платежные сценарии.

Подписки заказчиков и исполнителей, комиссии и финансовые модели.

Умное ранжирование предложений.

Расширенная репутационная модель с подтвержденными фактами исполнения.

# Приложение Г Термины и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система. |
| MVP | Первая версия продукта с согласованным минимальным объемом функциональности. |
| Заказчик | Пользовательская роль строительной компании, создающей проекты, заказы, лоты и выбирающей победителей. |
| Исполнитель | Пользовательская роль юрлица, ИП или физлица, отправляющего предложения на доступные лоты. |
| Лот | Публикуемый пакет строк заказа-сметы, доступный подходящим исполнителям. |
| Сопоставление | Строгий фильтр соответствия лота профилю исполнителя, региону, правовому статусу, документам и доступности. |
| Предложение | Финальный структурированный ответ исполнителя на лот. |
| Выбор победителя | Решение заказчика выбрать одно или несколько предложений по лоту. |
| Пакет сделки | Информационный пакет после выбора победителя без договоров, ЭДО и платежей. |
| Модератор | Сотрудник платформы, выполняющий ручные проверки участников, лотов, отзывов и шаблонов. |
| Администратор платформы | Сотрудник платформы, управляющий правами, справочниками, аудитом, блокировками и системными настройками. |